# SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE UN RESTAURANTE DE COMIDAS RÁPIDAS PERSONALIZADAS

Trabajo académico presentado como parte del desarrollo de un proyecto de software para la materia Desarrollo de Software II

Presentado por:

Alison Tatiana Chamorro

Julián Estiven Gutiérrez

Laura Sofia Bueno

Universidad del Valle – Sede regional Caicedonia

09/12/2025

# Tabla de Contenido

1. Delicious Food	5

2. Planteamiento del problema	5

3. Justificación	6

4. Objetivo general	6

4.1. Objetivos específicos	7

5. Antecedentes	10

6. Marco legal	10

7. Marco teórico	11

8. Requerimientos funcionales y no funcionales	11

8.1 Introducción	12

8.2  Requisitos Funcionales a Nivel del Sistema	12

8.3 Registro de usuario (REQ1)	13

8.4  Inicio de sesión con credenciales únicas (REQ2)	14

8.5 Visualización del menú (REQ3)	14

8.6 Personalización de comidas (REQ4)	15

8.7 Agregar producto al carrito (REQ5)	15

8.8 Ver carrito y finalizar compra (REQ6)	16

8.9 Notificación de pedido (REQ7)	16

8.10 Perfil del usuario (REQ8)	17

8.11 Historial de pedidos (REQ9)	17

8.12 Reseñas (REQ10)	18

8.13 Compartir pedidos personalizados (REQ11)	18

8.14 Puntos (REQ12)	18

8.15 Personalización de combos (REQ13)	19

8. 16 Requerimientos no funcionales	19

9. Cualidades del Sistema	20

9.1 Usabilidad y Accesibilidad	20

9.2 Confiabilidad	22

9.3 Rendimiento	22

9.4 Soportabilidad	22

10. Interfaces del Sistema	22

10.1 Interfaces de Usuario	22

10.1.1 Aspecto y Sensación	22

10.1.2 Requisitos de Diseño y Navegación	23

10.1.3 Consistencia	23

10.1.4 Requisitos de Personalización y Personalización del Usuario	23

10.2 Interfaces con Sistemas o Dispositivos Externos	23

10.2.1 Interfaces de Software	23

10.2.3 Interfaces de Comunicaciones	24

11. Reglas de Negocio	24

11.1 Clase de Reglas: Usuarios y Autenticación	25

11.1.1 RN-01 - Registro Opcional	25

11.1.2 RN-02 - Validación de Datos de Registro	25

11.1.3 RN-03 - Inicio de Sesión Seguro	25

11.2 Clase de Reglas: Menú y personalización	25

11.2.1 RN-04 - Personalización de Producto	25

11.2.2 RN-05 - Validación de Ingredientes	25

11.2.3 RN-06 - Creación de Combos Personalizados	26

11.3 Clase de Reglas: Carrito y Pedidos	26

11.3.1 RN-07 - Validación del Carrito	26

11.3.2 RN-08 - Generación de Pedido	26

11.3.3 RN-09 - Actualización del Estado del Pedido	26

11.4 Clase de Reglas: Reseñas y Sistema de Puntos	26

11.4.1 RN-10 - Publicación de Reseñas	26

11.4.2 RN-11 - Ganancia de Puntos	26

11.4.3 RN-12 – Redención de Puntos	26

12. Restricciones del Sistema	27

12.1 Lenguaje de Implementación	27

12.2 Base de Datos	27

12.3 Herramientas de Desarrollo	27

12.4 Límites de Recursos	29

13. Documentación del Sistema	30

13.1 Sistema de Ayuda en Línea y Soporte	30

13.2 Documentación Técnica	30

13.3 Responsabilidad	30

14. Marco metodológico	30

14.1. Metodología de proyecto	30

14.2. Informe de técnica de elicitación	31

14.3 Historias de usuario – Trello	31

14.4.14.5. Diseño relacional	33

14.6. Prototipado	34

15. Casos de uso (detallados)	34

UC-01: Registrarse (Cliente)	34

UC-02: Iniciar sesión (Cliente)	35

UC-03: Ver menú (Cliente)	35

UC-04: Personalizar producto (Cliente)	35

UC-05: Gestionar carrito (Cliente)	35

UC-06: Crear pedido (Cliente)	35

UC-07: Ver estado de pedido (Cliente)	36

UC-08: Publicar reseña (Cliente)	36

UC-09: Compartir receta personalizada (Cliente)	36

UC-10: Administrar catálogo (Admin)	36

UC-11: Cambiar estado de pedido (Admin)	36

13.1 Diagrama de casos de uso — descripción (para dibujar)	37

16. Estructura de carpetas	37

16.1 Backend (Django)	37

16.2 Frontend (React + Vite)	38

17. 1 Introducción	40

17.1.1 Propósito	40

17.1.2 Alcance	40

17.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	40

17.1.4 Referencias	41

17.1.5 Descripción general	41

18. Tareas de Gestión de Riesgos	41

19. Organización y Responsabilidades	41

20. Presupuesto	42

21. Herramientas y Técnicas	42

22. Elementos de Riesgo Por Gestionar	42

Cronograma	51

Planificación del tiempo	51

Resultados Esperados de la Aplicación	56

1. Optimización del proceso de pedidos	56

2. Incremento en la satisfacción del cliente	57

3. Centralización de la información	57

4. Reducción de errores humanos	57

5. Mayor alcance digital	57

6. Gestión eficiente del catálogo	57

7. Incentivo a la creatividad y fidelización	57

8. Arquitectura escalable y mantenible	57

Recomendaciones y Sugerencias a Futuro	58

1. Implementar un sistema de pagos en línea real	58

2. Desarrollar un módulo administrativo avanzado	58

3. Integración de roles adicionales (empleados y cocineros)	58

4. Uso de WebSockets para notificaciones en tiempo real	58

5. Aplicación móvil nativa o híbrida	59

6. Sistema de recomendaciones con IA	59

7. Integración con sistemas externos	59

8. Mejoras de rendimiento y arquitectura	60

9. Ampliar el sistema de fidelización	60

10. Auditoría, bitácoras y trazabilidad	60

Conclusiones	60

Bibliografía	61

# 1. Delicious Food

Sistema Web para la Personalización y Gestión de Pedidos en un Restaurante de Comidas Rápidas

# 2. Planteamiento del problema

Los pequeños y medianos restaurantes enfrentan dificultades para:

- Mostrar su menú de forma atractiva y actualizable.

- Permitir la personalización de productos (ingredientes extras, combos).

- Gestionar pedidos en línea con seguimiento de estado.

- Mantener una experiencia coherente entre dispositivos móviles y desktop.

- Recoger y administrar feedback (reseñas) y notificar a clientes sobre el estado de sus pedidos.

Los restaurantes de comidas rápidas normalmente ofrecen menús predefinidos que no se pueden personalizar. Sin embargo, los consumidores actuales demandan experiencias más flexibles, donde puedan adaptar sus pedidos a sus gustos y necesidades.

El problema principal es la falta de un sistema en línea que permite personalizar comidas rápidas, registrar pedidos, gestionar un carrito de compras, recibir notificaciones, dejar reseñas y fomentar la interacción con la comunidad a través de un sistema de puntos.

Además, los procesos de comunicación entre el cliente y el restaurante suelen ser limitados, dificultando la fidelización y la innovación en la oferta de productos.

Sin una solución unificada, la experiencia del cliente se fragmenta, los procesos requieren intervención manual (errores humanos), se pierde información útil (preferencias y comportamiento de compra) y se dificulta la fidelización. Se propone una plataforma web centralizada con frontend moderno y backend robusto que permita cubrir todos estos puntos

# 3. Justificación

Este proyecto busca dar solución a la necesidad de ofrecer un sistema en línea que no solo gestione pedidos de comidas rápidas, sino que también incorpore un módulo de personalización, un perfil de usuario, un sistema de reseñas y un mecanismo de recompensas mediante puntos.

Con ello, se busca:

- Mejorar la experiencia del cliente, otorgándole mayor control sobre lo que consume.

- Incrementar la competitividad del restaurante, ofreciendo un servicio innovador en comparación con negocios tradicionales.

- Optimizar procesos internos, al organizar los pedidos y notificar automáticamente a los usuarios.

- Fomentar la participación de los clientes, incentivando la creación de recetas personalizadas y recompensando su popularidad con puntos.

- Mejorar la experiencia de compra, mediante personalización y UX enfocada.

- Reducir errores humanos, al centralizar pedidos y evitar transcripción manual.

- Obtener datos (ventas, reseñas, recetas populares) para tomar decisiones comerciales.

- Escalar y extender funcionalidades (promociones, integración de pasarelas) en el futuro.

# 4. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web integral para un restaurante de comidas rápidas que proporcione una experiencia interactiva, moderna y eficiente, permitiendo a los clientes visualizar, personalizar y adquirir productos gastronómicos desde una interfaz accesible y adaptable a distintos dispositivos. El sistema debe gestionar de manera centralizada el catálogo de productos y combos, tanto fijos como personalizados, garantizando que los usuarios puedan crear sus propias combinaciones de ingredientes, visualizar precios en tiempo real y recibir retroalimentación inmediata sobre sus pedidos.

Asimismo, la aplicación buscará optimizar los procesos internos del restaurante mediante la automatización del flujo de pedidos, desde su registro en el carrito hasta su cambio de estado a enviado, incluyendo la generación de notificaciones automáticas que mantengan informado al cliente sobre cada actualización relevante.

El sistema deberá incorporar una plataforma de usuarios robusta que incluya funcionalidades de registro, inicio de sesión seguro mediante autenticación JWT, gestión de perfiles, historial de pedidos, publicación de reseñas, y un sistema de puntos o recompensas basado en la interacción con productos personalizados creados por otros usuarios.

Desde el punto de vista técnico, se plantea una arquitectura cliente-servidor basada en un backend desarrollado en Django REST Framework y un frontend implementado en React con entorno Vite, siguiendo el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta arquitectura permitirá la escalabilidad, mantenibilidad y seguridad del sistema, facilitando futuras integraciones con pasarelas de pago reales, herramientas de análisis de datos y módulos administrativos más avanzados.

En conjunto, este proyecto tiene como finalidad mejorar la experiencia digital del cliente, fortalecer la gestión operativa del restaurante y sentar las bases de un sistema modular y extensible que pueda evolucionar hacia una plataforma completa de gestión gastronómica en línea, adaptable a las necesidades de distintos tipos de negocios del sector alimenticio.

## 4.1. Objetivos específicos

- Diseñar y desarrollar un backend robusto utilizando el framework Django y su extensión Django REST Framework (DRF) que gestione de manera eficiente las operaciones relacionadas con los módulos principales del sistema: autenticación de usuarios, administración de productos y combos (fijos y personalizados), carrito de compras, pedidos, reseñas, sistema de puntos y notificaciones internas. Este backend deberá proporcionar una API RESTful escalable, segura y mantenible, capaz de manejar solicitudes concurrentes y estructurada bajo principios del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

- Implementar un frontend moderno e interactivo utilizando React con entorno Vite, que consuma los endpoints del backend de forma asíncrona mediante llamadas API, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y responsiva. La interfaz debe permitir a los clientes visualizar el menú, personalizar productos, gestionar su carrito de compras, revisar su historial de pedidos, dejar reseñas y consultar sus puntos acumulados dentro de la plataforma.

- Desarrollar un sistema de autenticación y gestión de usuarios basado en tokens JWT (JSON Web Tokens), que garantice un acceso seguro y eficiente a las diferentes secciones del sistema. Este módulo deberá contemplar funcionalidades de registro, inicio de sesión, recuperación de credenciales, y la administración del perfil personal, incluyendo la visualización de pedidos, reseñas realizadas y direcciones de entrega registradas.

- Diseñar e implementar un modelo de base de datos relacional en Django, optimizado para representar correctamente las entidades y relaciones del dominio del restaurante, incluyendo productos, ingredientes, combos, pedidos, usuarios y reseñas. El diseño deberá permitir una manipulación flexible de los datos y facilitar las futuras expansiones del sistema (como la introducción de módulos de promociones, pagos reales o reportes administrativos).

- Integrar un sistema de personalización de productos gastronómicos, que permita al cliente seleccionar ingredientes adicionales, eliminar componentes no deseados o crear combinaciones únicas a partir de productos base, recalculando el precio automáticamente según las opciones elegidas. Este sistema debe registrar y guardar las personalizaciones realizadas, de modo que puedan ser reutilizadas o compartidas por otros usuarios.

- Desarrollar un flujo completo de compra y gestión de pedidos, donde el usuario pueda agregar productos o combos a un carrito, confirmar su pedido ingresando dirección y método de pago (simulado en esta fase), y recibir la confirmación del mismo con su respectivo estado actualizado a “enviado”. Este proceso debe incluir la generación de notificaciones internas para mantener informado al cliente.

- Implementar un sistema de reseñas y puntuaciones, que permita a los usuarios calificar los productos o combos adquiridos, añadir comentarios y visualizar las opiniones de otros clientes, con el fin de mejorar la transparencia y fomentar la participación dentro de la plataforma.

- Desarrollar un sistema de puntos o recompensas, que asigne beneficios a los usuarios creadores de productos personalizados cuando sus recetas sean adquiridas por otros clientes. Este sistema incentivará la creatividad y la interacción entre usuarios, generando fidelización dentro del entorno digital del restaurante.

- Aplicar una metodología de desarrollo ágil, utilizando herramientas de planificación y gestión de tareas como Trello, donde se registren las historias de usuario, requisitos funcionales y el avance del proyecto por módulos. Esta metodología permitirá mantener una trazabilidad clara del desarrollo y facilitar el trabajo iterativo e incremental.

- Realizar pruebas integrales del sistema, tanto en el backend (API con Postman) como en el frontend (flujo de usuario completo), verificando la correcta funcionalidad, seguridad y rendimiento de cada módulo. Además, documentar los resultados de las pruebas y las mejoras implementadas a partir de ellas.

- Definir una estrategia tecnológica sólida para el despliegue, incluyendo la configuración del entorno de producción, la base de datos PostgreSQL, y la implementación de los servicios en plataformas como Render (para el backend) y Vercel (para el frontend), asegurando la correcta comunicación entre los componentes y el acceso público a la aplicación.

- Documentar exhaustivamente todo el proceso de desarrollo, incluyendo la arquitectura, el modelo relacional, los diagramas de casos de uso, el diseño de la base de datos, la estructura de carpetas y el código fuente, garantizando la reproducibilidad y mantenibilidad del proyecto a futuro.

- Integrar un sistema de puntos que incentive a los usuarios a crear y compartir recetas personalizadas.

- Establecer la arquitectura tecnológica bajo el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC) con React y Django.

# 5. Antecedentes

Sistemas de reparto y pedidos (UberEats, Rappi, aplicaciones propias de cadenas) muestran que:

- Las personalizaciones incrementan el ticket medio.

- La digitalización reduce errores de pedido y tiempos de atención.

- Las métricas de compra permiten adaptar el menú y lanzar promociones eficaces.

- Tech stacks como Django/DRF y React son ampliamente usados en proyectos SPA + API; JWT es un estándar para autenticación sin estado.

Estos antecedentes justifican la elección tecnológica y el diseño modular que se propone.

# 6. Marco legal

Consideraciones principales:

- Protección de datos personales: respetar principios de minimización, finalidad y consentimiento. Adaptar la implementación a la legislación local (GDPR / LOPDGDD u otras equivalentes).

- Políticas y Términos: textos legales para uso del servicio y política de cookies.

- Derechos de autor: usar imágenes con licencia o propias (productos/imágenes).

- Seguridad: contraseñas hashed (Django), no almacenar datos sensibles de tarjetas (si se integra pasarela, usar tokenización del proveedor y cumplir con PCI DSS por parte del proveedor).

- Nota: en la fase actual el pago es simulado; cualquier integración real de pagos requiere evaluación legal y técnica adicional.

# 7. Marco teórico

- Arquitectura cliente/servidor: frontend (React SPA) consume backend RESTful (Django/DRF).

- REST & JSON: diseño de endpoints con recursos y verbos HTTP estándar.

- JWT (JSON Web Tokens): flujo access/refresh para autenticación stateless.

- Modelo relacional: uso de tablas normalizadas, relaciones 1:N y M:N con tablas intermedias.

- UX centrado en el usuario: interfaces simples para personalizar alimentos (checkboxes, selects), minimizar fricción en el checkout.

- MVC (Modelo-Vista-Controlador): en el backend Django (modelo y vistas API); en frontend patrón componente-estado (React).

# 8. Requerimientos funcionales y no funcionales

| Versión | Fecha de modificación/creación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 27/09/2025 | Primer requisito funcional |
| 0.2 | 28/09/2025 | Se agregaron otros 10 requisitos funcionales |
| 0.3 | 01/10/2025 | Se agregó la información de las cualidades del sistema |
| 0.4 | 03/10/2025 | Se agregó otros 3 requisitos funcionales |
| 0.5 | 06/10/2025 | Se agregó la información de interfaces de usuario |
| 0.6 | 08/10/2025 | Se agregó las reglas de negocio |
| 0.7 | 09/10/2025 | Se agregó las restricciones del sistema |
| 0.8 | 10/10/2025 | Se agregó la documentación del sistema |
| 0.9 | 11/10/2025 | Se actualizó la introducción y se modificó descripción de los requisitos |
| 1.0 | 12/10/2025 | Revisiones finales |

# 8.1 Introducción

En esta sección se describe el desarrollo del sistema web Delicious Food, una plataforma diseñada para gestionar pedidos y personalizar comidas rápidas de manera eficiente y moderna. El proyecto busca mejorar la experiencia del cliente, permitiéndole crear combinaciones personalizadas, dejar reseñas, acumular puntos y realizar pedidos en línea desde cualquier dispositivo.

Asimismo, el sistema facilita la gestión interna del restaurante mediante la automatización de procesos y la organización de pedidos. En este documento se presentan las etapas de análisis, diseño, implementación y documentación técnica que sustentan el desarrollo del sistema, aplicando metodologías ágiles y tecnologías como React.js y Django para garantizar su funcionalidad y escalabilidad.

# 8.2 	Requisitos Funcionales a Nivel del Sistema

| Código | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| REQ1 | Registro de usuario | El cliente se registra con nombre, correo, teléfono y contraseña. |
| REQ 2 | Inicio de sesión | El cliente inicia sesión con correo y contraseña. |
| REQ 3 | Menú principal | El cliente ve productos fijos y personalizables. |
| REQ 4 | Personalización de comidas | Cliente personaliza ingredients en productos configurables. |
| REQ 5 | Agregar producto al carrito | Cliente agrega productos fijos o personalizados al carrito o combos. |
| REQ 6 | Carrito y compra | Cliente revisa, edita y confirma compra. |
| REQ 7 | Notificación de pedido | El sistema notifica automáticamente al cliente cuando el pedido se marca como enviado. |
| REQ 8 | Perfil | Cliente gestiona datos, pedidos, reseñas, puntos. |
| REQ 9 | Historial de pedidos | Cliente consulta pedidos anteriores. |
| REQ 10 | Reseñas de productos | Cliente califica y comenta sobre productos adquiridos. |
| REQ 11 | Compartir y comprar personalizados | Cliente ve y compra personalizaciones de otros. |
| REQ 12 | Sistema de puntos | Usuarios ganan puntos si otros compran sus creaciones. |
| REQ 13 | Sistema de puntos | Cliente arma combos con productos fijos del menu. |
| REQ 14 | Dashboard administrador | Visualiza métricas (ventas, usuarios, pedidos, reseñas) |

## 8.3 Registro de usuario (REQ1)

| Código | REQ1 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Registro de usuario |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | El cliente se registra con nombre, correo, teléfono y contraseña. |  |
| Precondición | No estar registrado previamente. |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Accede a registro |
|  | 2 | Ingresa datos |
|  | 3 | Click en “Registrar” |
|  | 4 | El sistema valida datos |
|  | 5 | Usuario creado |
| Secuencia alterna | 1.1 | Correo ya existe muestra mensaje error |
|  | 1.2 | Formato inválido muestra mensaje error |
| Postcondición | Usuario registrado y puede iniciar sesión |  |
| Comentarios | Validación correo único. Verificación por correo opcional |  |

### 8.4  Inicio de sesión con credenciales únicas (REQ2)

| Código | REQ2 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Inicio de sesión con credenciales únicas |  |
| Actores | Todos los usuarios |  |
| Descripción | Cada usuario del sistema debe tener credenciales únicas para garantizar seguridad y control de accesos. |  |
| Precondición | El usuario debe estar registrado con credenciales generadas por el sistema |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | El usuario ingresa nombre de usuario y contraseña |
|  | 2 | El sistema valida credenciales |
|  | 3 | Si son correctas, se permite acceso |
| Secuencia alterna | 2.1.1 | Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error |
|  | 2.1.2 | El usuario puede reintentar el inicio de sesión |
| Postcondición | El usuario accede únicamente con sus credenciales personales |  |
| Comentarios | Garantiza trazabilidad y seguridad |  |

#### 8.5 Visualización del menú (REQ3)

| Código | REQ3 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Menú principal |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | El cliente ve productos fijos y personalizables |  |
| Precondición | No requiere login (opcional) |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Accede al menú |
|  | 2 | Se muestran categorías |
|  | 3 | Productos con imagen, precio y botón de acción |
| Secuencia alterna | 1.1 | No hay productos mostrar mensaje |
| Postcondición | Cliente puede elegir producto |  |
| Comentarios | Se permiten filtros y búsquedas |  |

##### 8.6 Personalización de comidas (REQ4)

| Código | REQ4 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Personalización de comidas |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Cliente personaliza ingredientes en productos configurables |  |
| Precondición | Seleccionar un producto personalizable |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Selecciona producto |
|  | 2 | Elige ingredientes |
|  | 3 | Calcula precio |
|  | 4 | Guarda personalización |
|  | 5 | Productos con imagen, precio y botón de acción |
| Secuencia alterna | 1.1 | Cancela y vuelve |
|  | 1.2 | Faltan ingredientes mostrar alerta |
| Postcondición | Producto personalizado guardado en perfil |  |
| Comentarios | Puede compartirse para que otros lo compren |  |

###### 8.7 Agregar producto al carrito (REQ5)

| Código | REQ5 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Agregar producto al carrito |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Cliente agrega productos fijos o personalizados al carrito o combos |  |
| Precondición | Haber seleccionado un producto |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Click en “Agregar al carrito” |
|  | 2 | Sistema añade ítem |
|  | 3 | Muestra notificación |
| Secuencia alterna | 1.1 | Sin stock -> mensaje |
|  | 1.2 | Faltan ingredientes mostrar alerta |
| Postcondición | Producto aparece en carrito |  |
| Comentarios | Se puede ajustar cantidad |  |

###### 8.8 Ver carrito y finalizar compra (REQ6)

| Código | REQ6 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Carrito y compra |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Cliente revisa, edita y confirma compra |  |
| Precondición | Carrito con productos |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Accede a carrito |
|  | 2 | Revisa lista |
|  | 3 | Ajusta cantidades |
|  | 4 | Ingresa dirección, pago, teléfono |
|  | 5 | Confirma compra |
| Secuencia alterna | 1.1 | Dirección incompleta -> error |
|  | 1.2 | Pago inválido -> rechazo |
| Postcondición | Pedido creado y marcado como enviado |  |
| Comentarios | Pago simulado (sin API real) |  |

###### 8.9 Notificación de pedido (REQ7)

| Código | REQ7 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Notificación de pedido |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | El sistema notifica automáticamente al cliente cuando el pedido se marca como enviado |  |
| Precondición | Pedido confirmado |  |
|  | Paso | Descipción |
| Secuencia normal | 1 | Pedido -> estado “enviado” |
|  | 2 | Sistema crea notificación interna |
|  | 3 | Cliente la ve en su perdil |
| Secuencia alterna | 1.1 | Fallo -> reintento |
| Postcondición | Pedido creado y marcado como enviado |  |
| Comentarios | Pago simulado (sin API real) |  |

###### 8.10 Perfil del usuario (REQ8)

| Código | REQ8 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Perfil |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Cliente gestiona datos, pedidos, reseñas, puntos |  |
| Precondición | Estar logueado |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Accede a perfil |
|  | 2 | Ve datos |
|  | 3 | Edita info |
|  | 4 | Ve pedidos, reseñas y puntos |
| Secuencia alterna | 1.1 | Error de edición -> mensaje |
| Postcondición | Perfil actualizado |  |
| Comentarios | Datos persistidos en BD |  |

###### 8.11 Historial de pedidos (REQ9)

| Código | REQ9 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Historial de pedidos |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Cliente consulta pedidos anteriores |  |
| Precondición | Haber realizado pedidos |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Accede a “Mis pedidos” |
|  | 2 | Ve lista con estado |
|  | 3 | Revisa detalle |
| Secuencia alterna | 1.1 | No hay pedidos -> mensaje |
| Postcondición | Acceso a historial completo |  |
| Comentarios |  |  |

###### 8.12 Reseñas (REQ10)

| Código | REQ10 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Reseñas de productos |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Cliente califica y comenta sobre productos adquiridos |  |
| Precondición | Haber comprado el producto |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Accede a pedido |
|  | 2 | Click en “Escribir reseña” |
|  | 3 | Ingresa texto y calificación |
|  | 4 | Guarda reseña |
| Secuencia alterna | 1.1 | Sin texto -> error |
|  | 1.2 | Reseña duplicada -> bloquea |
| Postcondición | Reseña publicada en el producto |  |
| Comentarios |  |  |

###### 8.13 Compartir pedidos personalizados (REQ11)

| Código | REQ11 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Compartir pedidos personalizados |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Cliente ve y compra personalizaciones de otros |  |
| Precondición | El pedido debe estar marcado como compartido |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Accede a “Pedidos personalizados” |
|  | 2 | Ve lista |
|  | 3 | Elige uno y lo agrega |
|  | 4 | Compra y genera puntos al creador |
| Secuencia alterna | 1.1 | Pedido no disponible, mostrar mensaje de error |
|  | 1.2 | Falta saldo/puntos |
| Postcondición | Compra realizada, puntos al creador |  |
| Comentarios |  |  |

###### 8.14 Puntos (REQ12)

| Código | REQ12 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Sistema de puntos |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Usuarios ganan puntos si otros compran sus creaciones |  |
| Precondición | Haber creado producto personalizado |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Compra de otro usuario |
|  | 2 | +10 puntos al creador |
|  | 3 | Cliente usa puntos como descuento |
|  | 4 | Compra y genera puntos al creador |
| Secuencia alterna | 1.1 | Uso de más puntos de los disponibles -> error |
| Postcondición | Puntos actualizados |  |
| Comentarios | Moneda virtual |  |

###### 8.15 Personalización de combos (REQ13)

| Código | REQ13 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Sistema de puntos |  |
| Actores | Cliente |  |
| Descripción | Cliente arma combos con productos fijos del menú |  |
| Precondición | Seleccionar productos del restaurante |  |
|  | Paso | Descripción |
| Secuencia normal | 1 | Accede a “Crear combo” |
|  | 2 | Elige productos y cantidades |
|  | 3 | Calcula precio |
|  | 4 | Guarda combo en perfil |
| Secuencia alterna | 1.1 | Cancela -> vuelve |
|  | 1.2 | Sin productos -> alerta |
| Postcondición | Combo personalizado guardado |  |
| Comentarios | Puede compartirse como en REQ 11 |  |

### 8. 16 Requerimientos no funcionales

- RNF-01 Seguridad: contraseñas hashed, JWT, validaciones de entrada.

- RNF-02 Rendimiento: endpoints principales con latencia objetivo < 500ms en dev; usar paginación cuando corresponda.

- RNF-03 Escalabilidad: separación frontend/backend; arquitectura compatible con contenedores.

- RNF-04 Mantenibilidad: código modular (apps Django; components React).

- RNF-05 Observabilidad: logs backend, manejo de errores en frontend.

- RNF-06 Compatibilidad: responsive web, navegadores modernos.

# 9.	Cualidades del Sistema

El sistema web Delicious Food se caracteriza por las siguientes cualidades:

## 9.1	Usabilidad y Accesibilidad

Presenta una interfaz intuitiva, moderna y fácil de navegar. Los usuarios pueden acceder rápidamente a las funciones principales sin requerir conocimientos técnicos previos.

Implementaciones presentes (con ejemplos y dónde están)

(Perceivable)

1.1.1 Alternativas textuales

- Títulos y atributos title en botones icónicos:

  - En Header.jsx hay botones con title="Buscar" y title="Carrito" que ayudan a usuarios que pasen el cursor (útil también para accesibilidad en algunos agentes).

1.3.1 Información y relaciones

- Elementos semánticos / estructura:

  - Uso de <header> en Header.jsx.

  - Etiquetas de encabezado semánticas (<h1>, <h2>, <h3>, <h4>) en páginas y componentes (ProductoDetalle.jsx, Register.jsx, Login.jsx).

- Uso correcto de atributos alt en imágenes (mejora básica de accesibilidad visual / lectores de pantalla).

  - Ej.: Header.jsx (logo, lupa, carrito), ProductCard.jsx, ProductoDetalle.jsx, Menu.jsx, Home.jsx, Perfil.jsx.

- Formularios con labels vinculados y atributos HTML útiles:

  - Login.jsx y Register.jsx: <label htmlFor="..."> con id en inputs.

  - Inputs con tipos semánticos (type="email", type="password", type="tel") y required.

  - Uso de autoComplete en campos relevantes (username, email, given-name, family-name, tel, new-password) — mejora la usabilidad en móviles y teclado.

- Controles nativos interactivos (botones y enlaces):

  - Uso de <button> para acciones (menu, carrito, cerrar modal, agregar al carrito), y <Link> (react-router) para navegación — favorece soporte de teclado/lector.

  - Botones con type="submit" en formularios y disabled cuando cargando (Login, Register) — buen feedback de estado.

- Elementos de revelado accesibles por defecto:

  - Uso de <details> / <summary> dentro del Header (menú lateral) — teclado y lectores soportan esto de forma nativa.

- Controles agrupados correctamente:

  - ProductoDetalle.jsx: radios dentro de <label> (cada <label> rodea el <input type="radio">) — aumenta el área clicable y la asociación accesible.

4.1.3	Mensajes de estado

- Mensajes y microcopy:

  - Mensajes de error y retroalimentación visibles (error divs en Login y Register, alert para confirmaciones en ProductCard/ProductoDetalle).

- Indicadores visuales y hints:

  - Register.jsx y otros usan <small> con hints y textos aclaratorios para inputs (mejoran usabilidad).

### 9.2	Confiabilidad

Permite la personalización de productos en tiempo real, con vistas previas y actualizaciones instantáneas de precios.

#### 9.3	Rendimiento

Ofrece una carga rápida de componentes gracias al uso de Vite como herramienta de compilación, además de optimizar consultas y peticiones para asegurar una experiencia fluida incluso con múltiples usuarios conectados simultáneamente.

##### 9.4	Soportabilidad

Su código está documentado y estructurado, lo que facilita la corrección de errores, actualización de componentes y mantenimiento continuo por parte del equipo de desarrollo.

# 10. Interfaces del Sistema

## 10.1 Interfaces de Usuario

### 10.1.1 Aspecto y Sensación

Nuestra interfaz tiene un diseño moderno, visualmente atractivo y coherente. Utilizamos los colores como naranja, blanco, negro, crema suave y rojo. Las fuentes son redondeadas y legibles, con títulos en estilo manuscrito.

Los íconos e ilustraciones representan los distintos tipos de comida (hamburguesa, pizza, pollo, perro y postres), el diseño se ajusta completamente para pantallas de escritorio.

#### 10.1.2 Requisitos de Diseño y Navegación

El menú principal se ubica en la parte superior con accesos directos al inicio, menú, carrito y perfil del usuario (si ingresa correctamente), el botón de “Sing in/Registrer” se muestra en la esquina superior derecha (únicamente si el usuario no se loguea). En la página principal se destacan los productos principales mediante un carrusel de combos (Combo BBQ Crispy - Combo Clásico Bacon - Combo Pepperoni Lovers - Combo Crocante Deluxe). Las características de los productos se muestran con íconos e imágenes ilustrativas. En la parte superior izquierda, el sistema cuenta con un menú desplegable representado por tres líneas rojas, al hacer click en este, se despliega un panel lateral con las opciones de (Productos, Combos destacados por la comunidad, Sobre nosotros, Políticas de privacidad y Términos y Condiciones).

La navegación se realiza mediante clicks intuitivos sobre las imágenes y botones. Se incluyeron secciones dinámicas como “Personaliza tu pedido” y “Reseñas” con desplazamiento lateral y por último el pie de página contiene información de contacto, opciones de descarga de factura y enlaces institucionales.

##### 10.1.3 Consistencia

El esquema de colores, tipografía y estilo de botones se mantiene de forma uniforme en todo el sitio. Los botones de acción (por ejemplo: “Agregar al carrito”) mantienen el mismo color y efecto visual al pasar el cursor. El logotipo de Delicious Food está siempre visible en la parte superior izquierda.

###### 10.1.4 Requisitos de Personalización y Personalización del Usuario

El usuario puede personalizar su pedido eligiendo ingredientes, porciones y acompañamientos desde la interfaz principal, las personalizaciones guardadas se asocian al perfil del cliente, lo que permite utilizarlas en futuros pedidos. El sistema mostrará recomendaciones personalizadas basadas en compras previas, puntuaciones o reseñas. Cada usuario puede visualizar su historial de pedidos, puntos acumulados y reseñas desde su perfil personal.

## 10.2 Interfaces con Sistemas o Dispositivos Externos

### 10.2.1 Interfaces de Software

El sistema sigue una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), donde el frontend y el backend se comunican mediante API RESTful. El frontend está desarrollado con React.js y Vite, utilizando HTML, CSS y JavaScript, el backend está implementado en Django con Django REST Framework, que gestiona las peticiones HTTP y la lógica del negocio. La base de datos SQLite, integrado con Django, administra la información de usuarios, productos, pedidos y puntos. El intercambio de datos entre el cliente y el servidor se realiza en formato JSON.

10.2.2 Interfaces de Hardware

No requiere hardware especializado, compatible con cualquier navegador web moderno y conexión estable a internet.

##### 10.2.3 Interfaces de Comunicaciones

Se utiliza el protocolo HTTPS para garantizar la seguridad en las comunicaciones entre el cliente y el servidor, el frontend se comunica con el backend a través de solicitudes HTTP. Django REST Framework gestiona las respuestas del servidor con códigos de estado estándar. Las notificaciones internas se entregan mediante alertas visuales y mensajes emergentes en la interfaz de usuario

# 11. Reglas de Negocio

Las reglas de negocio son declaraciones que definen y limitan el comportamiento del sistema Delicious Food, asegurando que las operaciones se realicen de acuerdo con las políticas del restaurante y los objetivos del proyecto.

Las reglas se expresan mediante una estructura condicional:

Si [condiciones], entonces [acciones o resultados esperados].

## 11.1 Clase de Reglas: Usuarios y Autenticación

### 11.1.1 RN-01 - Registro Opcional

Descripción:

Si el usuario no está registrado, entonces podrá realizar pedidos como invitado, pero podrá realizar pedidos como invitado, pero no podrá acceder a los beneficios del sistema (puntos, historial de pedidos/combos, reseñas y descuentos).

#### 11.1.2 RN-02 - Validación de Datos de Registro

Descripción:

Si el usuario ingresa un correo electrónico que ya está registrado, entonces el sistema debe notificar que la cuenta existe e impedir la creación de un duplicado.

##### 11.1.3 RN-03 - Inicio de Sesión Seguro

Descripción:

Si el usuario inicia sesión, entonces el sistema deberá validar correo y contraseña cifrados, permitiendo el acceso solo en caso de coincidencia.

## 11.2 Clase de Reglas: Menú y personalización

### 11.2.1 RN-04 - Personalización de Producto

Descripción:

Si el usuario selecciona un producto personalizable, entonces el sistema mostrará los ingredientes disponibles y calculará el nuevo precio en función de los costos adicionales.

#### 11.2.2 RN-05 - Validación de Ingredientes

Descripción:

Si un usuario intenta personalizar un producto con un ingrediente no disponible o agotado, entonces el sistema debe impedir su elección y mostrar un mensaje de advertencia.

##### 11.2.3 RN-06 - Creación de Combos Personalizados

Descripción:

Si el usuario crea un combo personalizado y está registrado, entonces el sistema le permitirá guardarlo en su perfil para reutilizarlo o compartirlo.

## 11.3 Clase de Reglas: Carrito y Pedidos

### 11.3.1 RN-07 - Validación del Carrito

Descripción:

Si el carrito de compras no contiene productos válidos, entonces el sistema no permitirá continuar con la compra.

#### 11.3.2 RN-08 - Generación de Pedido

Descripción:

Si el usuario confirma su carrito, entonces el sistema debe crear un pedido con estado inicial “Pendiente” y registrar la fecha, el total y los datos de contacto.

##### 11.3.3 RN-09 - Actualización del Estado del Pedido

Descripción:

Si el pedido cambia de estado (por ejemplo, En preparación, En entrega, Entregado), entonces el sistema debe generar una notificación automática al usuario.

## 11.4 Clase de Reglas: Reseñas y Sistema de Puntos

### 11.4.1 RN-10 - Publicación de Reseñas

Descripción:

Si un usuario registrado ha comprado un producto, entonces podrá dejar una reseña y calificación sobre él; de lo contrario, la opción de reseñar estará deshabilitada.

#### 11.4.2 RN-11 - Ganancia de Puntos

Descripción:

Si un combo personalizado creado por un usuario es comprado por otro cliente, entonces el creador recibirá puntos acumulables.

##### 11.4.3 RN-12 – Redención de Puntos

Descripción:

Si un usuario posee puntos acumulados, entonces podrá redimirlos como descuento en su próxima compra según la tasa definida por el sistema.

# 12. Restricciones del Sistema

Las restricciones del sistema establecen los lineamientos técnicos, de implementación y recursos que deben cumplirse en el desarrollo e implementación del sistema web Delicious Food, garantizando su compatibilidad, estabilidad y mantenibilidad.

## 12.1 Lenguaje de Implementación

El sistema será desarrollado bajo una arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC).
El backend se implementará en Django (Python), aprovechando su robustez, modularidad y seguridad, además de su ORM integrado que facilita la gestión de datos y su sistema de autenticación.
El frontend se construirá con React.js (JavaScript) y el entorno Vite, permitiendo una interfaz rápida, moderna y dinámica que mejore la experiencia del usuario. La comunicación entre ambas partes se realizará mediante API REST, asegurando un flujo de información eficiente en formato JSON. Esta combinación garantiza compatibilidad con los navegadores más utilizados (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge y Opera) y con dispositivos móviles o de escritorio.

### 12.2 Base de Datos

El sistema utilizará el ORM (Object-Relational Mapping) de Django para la gestión de datos, facilitando las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) sobre los modelos definidos en el backend.

Durante la etapa de desarrollo, se empleará SQLite por su integración nativa en Django, su bajo consumo de recursos y su facilidad de configuración.

Para entornos de producción, se recomienda la migración a PostgreSQL, debido a su estabilidad, escalabilidad y compatibilidad con consultas complejas, relaciones y grandes volúmenes de datos.

#### 12.3 Herramientas de Desarrollo

Para la planificación, seguimiento y organización del proyecto, se utilizará Trello como herramienta principal de gestión de tareas. El equipo mantendrá un tablero con listas organizadas por estado del trabajo (Lista de tareas, En proceso, Finalizado), lo que permitirá una visualización clara del avance del desarrollo.

El desarrollo de la aplicación web del sistema de pedidos y personalización gastronómica requiere la integración de un conjunto de herramientas tecnológicas que permitan construir una solución robusta, escalable, mantenible y orientada a la experiencia del usuario. Por ello, se seleccionó un conjunto de tecnologías modernas y ampliamente utilizadas en la industria del software, que garantizan eficiencia tanto en el proceso de desarrollo como en la ejecución del sistema en un entorno real

Lenguajes y runtimes

- Python 3.12 (comprobado en tu entorno)

- Node.js (recomendado ≥ 18 para Vite 7)

- JavaScript/JSX (React)

Backend (Django + DRF)

- Framework:

  - Django 5.2.6 (archivo: backend/requirements.txt)

  - Django REST Framework 3.16.1 (API REST)

- Autenticación y seguridad:

  - djangorestframework-simplejwt 5.5.1 (JWT)

  - PyJWT 2.10.1

  - django-cors-headers 4.8.0 (CORS)

- Base de datos y ORM:

  - SQLite en desarrollo (archivo: backend/restaurant_api/settings.py)

  - psycopg2-binary 2.9.10 (driver PostgreSQL, previsto para producción)

- Archivos y media:

  - Pillow 11.3.0 (soporte ImageField)

  - Config media: MEDIA_URL/MEDIA_ROOT en settings

- Utilidades:

  - python-dotenv 1.1.1 (instalada para variables de entorno; no se ve cargada en settings por ahora)

  - asgiref 3.9.1, sqlparse 0.5.3, tzdata 2025.2

- Servidor de desarrollo:

  - django-admin/manage.py runserver (puerto 8000)

- Estructura y apps:

  - Apps: users, products, orders, reviews, notifications

  - Ruteo principal: urls.py

- Pruebas:

  - Estructura básica (tests.py en cada app); no hay librería de pruebas adicional listada en requirements

- Navegación/inspección de API:

  - DRF Browsable API habilitada en desarrollo

Frontend (React + Vite)

- Framework y router:

  - React 19.1.1

  - react-router-dom 7.9.4

- Cliente HTTP:

  - axios 1.12.2

- Herramientas de build/DEV:

  - Vite 7.1.x + @vitejs/plugin-react 5.0.0 (dev server y build)

  - esbuild (usado bajo el capó por Vite)

- Linting:

  - ESLint 9.33.0

  - @eslint/js 9.33.0

  - eslint-plugin-react-hooks 5.2.0

  - eslint-plugin-react-refresh 0.4.20

  - Config: eslint.config.js

- Scripts (frontend/package.json):

  - dev: vite

  - build: vite build

  - preview: vite preview

  - lint: eslint .

- Estado/UI:

  - Context API (AuthContext, CartContext)

  - Componentización (pages + components)

Gestión de dependencias

- Backend: pip (requirements.txt)

- Frontend: npm (package.json)

Control de versiones y repositorio

- Git + GitHub

  - Remoto: https://github.com/Karatsuyu/delicious-food-app.git

  - Rama principal: main

#### 12.4 Límites de Recursos

El sistema debe estar optimizado para funcionar en equipos con un mínimo de 4 GB de RAM, procesador de 2 núcleos y conexión estable a Internet. No deberá requerir instalación de software adicional por parte del usuario final salvo el navegador.

# 13. Documentación del Sistema

## 13.1 Sistema de Ayuda en Línea y Soporte

El sistema incluirá un sistema de ayuda integrado, visible como íconos de "?" o botones de “Ayuda” contextuales en las pantallas principales. Al hacer clic, se mostrará una breve explicación de la funcionalidad correspondiente.  Además, se ofrecerá soporte adicional para los usuarios que necesiten asistencia más detallada. En caso de errores, inconvenientes técnicos o dudas no resueltas por la ayuda contextual, los usuarios podrán comunicarse con el equipo de soporte a través de un correo electrónico o llamando a un número telefónico habilitado para brindar asistencia técnica.

### 13.2 Documentación Técnica

El equipo de desarrollo elaborará documentación técnica dirigida a futuros desarrolladores o personal de soporte. Esta incluirá:

- Estructura de la base de datos.

- Diagrama de arquitectura del sistema.

- Descripción de los endpoints de la API.

- Requisitos de instalación y despliegue.

- Procedimientos de respaldo y restauración.

#### 13.3 Responsabilidad

El equipo de desarrollo será responsable de la creación y mantenimiento de toda la documentación. Se realizarán actualizaciones con cada nueva versión del sistema para reflejar los cambios o nuevas funcionalidades implementadas.

# 14. Marco metodológico

## 14.1. Metodología de proyecto

Se aplicará una metodología ágil (Scrum/Kanban) para el desarrollo:

- Sprint cortos de 1 a 2 semanas.

- Uso de Trello para gestionar tareas (historias de usuario).

- Iteraciones con entregables funcionales en cada ciclo.

### 14.2. Informe de técnica de elicitación

La elicitación de requisitos se basó en:

- Análisis de dominio: observación de sistemas similares (UberEats, Rappi, McDonald, Dominos Pizza etc.).

- Entrevistas exploratorias con posibles usuarios/clientes.

- Tormenta de ideas para identificar módulos diferenciadores (puntos, reseñas, combos personalizados).

- Encuestas: Para la recolección de información de lo que las personas piensan y quieren de un sistema online de comidas rápidas

#### 14.3 Historias de usuario – Trello

MÓDULO 1: Autenticación y Usuarios

HUQ01 – Registro de usuario

- Como cliente, quiero registrarme en el sistema con mi nombre, correo, teléfono y contraseña, para poder crear una cuenta y acceder a todas las funcionalidades.

HUQ02 – Inicio de sesión

- Como cliente, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mi perfil, realizar pedidos y gestionar mis datos.

MÓDULO 2: Menú y Personalización

HUQ03 – Visualizar menú principal

- Como cliente, quiero ver el menú con categorías y productos (fijos y personalizables), para elegir fácilmente qué ordenar.

HUQ04 – Personalizar comida

- Como cliente, quiero personalizar mis comidas (agregar o quitar ingredientes, elegir tamaño), para tener un producto a mi gusto.

HUQ13 – Crear combos personalizados

- Como cliente, quiero armar mis propios combos con productos fijos del menú, para tener una combinación personalizada y guardarla en mi perfil.

MÓDULO 3: Carrito y Compras

HUQ05 – Agregar producto al carrito

- Como cliente, quiero agregar productos fijos o personalizados al carrito, para después proceder a la compra.

HUQ06 – Ver carrito y finalizar compra

- Como cliente, quiero ver los productos de mi carrito, editar cantidades y confirmar la compra, para generar un pedido con mis datos de entrega.

MÓDULO 4: Perfil e Historial

HUQ08 – Ver y editar perfil

- Como cliente, quiero acceder a mi perfil y actualizar mi información (nombre, correo, teléfono), para mantener mis datos actualizados.

HUQ09 – Ver historial de pedidos

- Como cliente, quiero ver el historial de mis pedidos pasados con sus estados, para llevar un registro de mis compras.

MÓDULO 5: Reseñas y Puntos

HUQ10 – Dejar reseña de producto

- Como cliente, quiero dejar una reseña y calificación en los productos que compré, para compartir mi experiencia con otros.

HUQ11 – Compartir pedidos personalizados

- Como cliente, quiero compartir mis productos o combos personalizados, para que otros clientes puedan comprarlos.

HUQ12 – Sistema de puntos

- Como cliente, quiero ganar puntos cuando otros compran mis personalizaciones y usarlos como descuento, para obtener beneficios en futuras compras.

MÓDULO 6: Notificaciones

HUQ07 – Recibir notificaciones internas

- Como cliente, quiero recibir notificaciones en mi perfil cuando mi pedido cambie de estado, para saber en qué etapa se encuentra mi compra.

##### 14.4.5. Diseño relacional

Figura 1. Diseño relacional. Elaboración propia (2025).

Usuario: id_usuario (PK), nombre, correo_electronico, telefono, contraseña, fecha_registro, puntos

Producto: id_producto (PK), nombre, descripcion, precio, imagen, id_usuario (FK)

Reseña: id_reseña (PK), id_producto (FK), texto, calificacion, fecha

Estado: id_estado (PK), descripcion

Pedido: id_pedido (PK), id_usuario (FK), fecha, id_estado (FK), direccion, telefono_contacto, total

Carrito: id_carrito (PK), id_usuario (FK)

CarritoItem: id_item (PK), id_carrito (FK), id_producto (FK), id_combo (FK), cantidad

Combo: id_combo (PK), nombre, descripcion, precio_total, id_usuario (FK)

Ingrediente: id_ingrediente (PK), nombre, costos_extras

ProductoIngrediente: id_producto_ingrediente (PK), id_producto (FK), id_ingrediente (FK)

ComboProducto: id_combo_producto (PK), id_combo (FK), id_producto (FK)

PedidoItem: id_item (PK), id_pedido (FK), id_producto (FK), id_combo (FK), cantidad, precio_unitario

ComboPersonalizado: id_combo_personalizado (PK), id_usuario (FK), nombre, precio_total, fecha_creacion

ComboPersonalizadoProducto: id_combo_personalizado_producto (PK), id_combo_personalizado (FK), id_producto (FK), cantidad

Notificacion: id_notificacion (PK), id_usuario (FK), mensaje, id_estado (FK), fecha

##### 14.4.6. Diagrama de clases

###### 14.6. Prototipado

Se desarrollará un prototipo en Figma para visualizar:

- Pantalla de login/registro.

- Menú principal con productos y combos.

- Personalización de comidas (checkboxes/selects de ingredientes).

- Carrito de compras.

- Perfil de usuario con historial, reseñas y puntos.

- Sección de notificaciones.

# 15. Casos de uso (detallados)

Actores: Cliente (Usuario), Administrador (opcional), Sistema (API).

## UC-01: Registrarse (Cliente)

- Precondición: el usuario no está registrado.

- Flujo: Usuario completa formulario (nombre, email, teléfono, contraseña) → Front valida campos → POST /api/register/ → Backend crea usuario (password hasheada) → respuesta OK → usuario redirigido a login.

- Excepciones: email ya usado, validaciones fallidas.

## UC-02: Iniciar sesión (Cliente)

- Precondición: cuenta existente.

- Flujo: Usuario envía credenciales → API /api/token/ valida → devuelve access + refresh → frontend guarda tokens y solicita /api/perfil/ → muestra datos.

- Excepciones: credenciales inválidas, cuenta inactiva.

## UC-03: Ver menú (Cliente)

- Flujo: GET /api/productos/ y /api/combos/ → frontend renderiza lista con paginación/filtrado → usuario explora y ve detalles.

## UC-04: Personalizar producto (Cliente)

- Flujo: desde detalle de producto, usuario selecciona ingredientes extra → frontend calcula precio (precio_base + sum(ingredientes.costo_extra)) → usuario añade al carrito con metadata de la personalización (ingredientes seleccionados y si es compartible) → backend crea CarritoItem.

## UC-05: Gestionar carrito (Cliente)

- Flujo: ver carrito, editar cantidad, eliminar ítems → recalcular totales → proceder a checkout.

## UC-06: Crear pedido (Cliente)

- Flujo: En checkout, usuario confirma dirección y teléfono → POST /api/pedido/crear/ → backend crea Pedido con estado='ENVIADO', asocia PedidoItem, limpia carrito → crea Notificacion para usuario → devuelve confirmación y pedido_id.

## UC-07: Ver estado de pedido (Cliente)

- Flujo: GET /api/pedidos/ → frontend muestra lista y estados → al detalle, muestra PedidoItem y notificaciones.

## UC-08: Publicar reseña (Cliente)

- Flujo: luego de comprar, en detalle del pedido o producto, usuario envía reseña → POST /api/resenas/ → backend almacena reseña con usuario_id, producto_id, calificacion, texto.

## UC-09: Compartir receta personalizada (Cliente)

- Flujo: al crear un Producto personalizado (o marcar CarritoItem como compartible), queda disponible como producto compartible → si otro usuario compra, backend suma puntos al creador.

## UC-10: Administrar catálogo (Admin)

- Flujo: vía admin Django (o endpoints admin) crear/editar productos, combos e ingredientes.

## UC-11: Cambiar estado de pedido (Admin)

- Flujo: admin actualiza Pedido.estado → backend crea notificación al usuario.

### 13.1 Diagrama de casos de uso

# 16. Estructura de carpetas

### 16.1 Backend (Django)

backend/

├── manage.py

├── requirements.txt

├── restaurant_api/      # Configuración global

│   ├── __init__.py

│   ├── settings.py

│   ├── urls.py

│   ├── wsgi.py

│   └── asgi.py

├── users/

│   ├── models.py

│   ├── serializers.py

│   ├── views.py

│   └── urls.py

├── products/

│   ├── models.py

│   ├── serializers.py

│   ├── views.py

│   └── urls.py

├── orders/

│   ├── models.py

│   ├── serializers.py

│   ├── views.py

│   └── urls.py

├── reviews/

│   ├── models.py

│   ├── serializers.py

│   ├── views.py

│   └── urls.py

├── notifications/

│   ├── models.py

│   ├── serializers.py

│   ├── views.py

│   └── urls.py

├── media/

└── db.sqlite3

### 16.2 Frontend (React + Vite)

frontend/

├── package.json

├── vite.config.js

├── public/

├── src/

│   ├── main.jsx

│   ├── App.jsx

│   ├── api/

│   │   └── api.js

│   ├── pages/

│   │   ├── Home.jsx

│   │   ├── Login.jsx

│   │   ├── Register.jsx

│   │   ├── Menu.jsx

│   │   ├── ProductoDetalle.jsx

│   │   ├── Carrito.jsx

│   │   └── Perfil.jsx

│   ├── components/

│   │   ├── Header.jsx

│   │   ├── Footer.jsx

│   │   ├── ProductoCard.jsx

│   │   └── Personalizador.jsx

│   ├── context/

│   │   ├── AuthContext.jsx

│   │   └── CartContext.jsx

│   └── styles/

└── .env

# 17. Plan de Gestión de Riesgos

| Date | Versión | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/Octubre/2025 | 0.1 | Implementación de los primeros riesgos y controles de ellos | Laura Sofia Bueno |
| 05/Octubre/2025 | 0.2 | Se implementaron 8 riesgos más con sus debidos controles | Laura Sofia Bueno |
| 06/Octubre/2025 | 0.3 | Se agregó información para el punto 1, Introducción. | Laura Sofia Bueno |
| 07/Octubre/2025 | 0.4 | Se agregó el punto 2 y 3 | Laura Sofia Bueno |
| 08/Octubre/2025 | 0.5 | Se agregó el punto 4 de presupuesto | Laura Sofia Bueno |
| 09/Octubre/2025 | 0.6 | Se agregó el punto de herramientas técnicas | Laura Sofia Bueno |
| 10/Octubre/2025 | 0.7 | Se agregaron las tablas de cada riesgo con su probabilidad, nivel de riesgo y impacto | Laura Sofia Bueno |
| 11/Octubre/2025 | 0.8 | Se actualizo los controles de cada riesgo | Laura Sofia Bueno |
| 12/Octubre/2025 | 0.9 | Se realizaron cambios en el punto de organización y responsabilidades | Laura Sofia Bueno |
| 13/Octubre/2025 | 1.0 | Se hicieron cambios en el punto de elementos de riesgos a gestionar y se hicieron las últimas revisiones | Laura Sofia Bueno |

# 17. 1 Introducción

Esta sección tiene como objetivo establecer las estrategias, procedimientos y responsabilidades necesarias para identificar, analizar, mitigar y controlar los riesgos asociados al proyecto “Delicious Food”. Este busca garantizar que las posibles amenazas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto sean gestionadas de manera oportuna y eficiente, asegurando la continuidad del desarrollo y la calidad de los entregables.

## 17.1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir la metodología y las acciones que se implementarán para gestionar los riesgos del proyecto Delicious Food, garantizando que el equipo esté preparado para responder de manera oportuna ante cualquier evento que pueda afectar negativamente su desarrollo.

### 17.1.2 Alcance

Este plan abarca todos los riesgos identificados durante el ciclo de vida del proyecto Delicious Food, incluyendo las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.

Se aplica a todo el equipo de trabajo, herramientas tecnológicas utilizadas, procesos de comunicación y gestión interna del proyecto.

#### 17.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

No se definieron para este proyecto este tipo de definiciones.

##### 17.1.4 Referencias

No se utilizaron referencias para la realización de este documento.

###### 17.1.5 Descripción general

Este plan se organiza en:

- Resumen de riesgos: Lista priorizada.

- Tareas de gestión: Identificación, análisis y mitigación.

- Responsabilidades: Roles del equipo.

- Presupuesto: Asignación para contingencias.

- Herramientas: Software de seguimiento.

# 18. Tareas de Gestión de Riesgos

- Identificación: Brainstorming con equipo y stakeholders.

- Análisis: Matriz de probabilidad/impacto (escala 1-5).

- Priorización: Riesgos con puntuación ≥ 8 se gestionan primero.

# 19. Organización y Responsabilidades

Líder del Proyecto (Julián Gutiérrez): Responsable de coordinar las actividades generales del proyecto, asegurar el cumplimiento del plan de gestión de riesgos y tomar decisiones frente a riesgos críticos. Supervisa la correcta implementación de los controles establecidos y evalúa la necesidad de acciones correctivas.

Gestores de Riesgo (Laura Bueno y Alison Chamorro): Encargadas de identificar, analizar y documentar los riesgos potenciales que puedan afectar el desarrollo del proyecto. También son responsables de actualizar la matriz de riesgos, proponer controles adecuados (prevención, mitigación, evitación) y realizar seguimiento periódico a los riesgos identificados.

Equipo Técnico (todos los miembros del equipo): Participa en la detección temprana de riesgos técnicos relacionados con software, hardware o falta de capacitación. Debe documentar sus avances y reportar cualquier anomalía que pueda representar un riesgo para el proyecto.

Comité de Revisión de Riesgos (equipo completo): Realiza reuniones periódicas para revisar el estado de los riesgos, evaluar su evolución e implementar nuevas medidas en caso de ser necesarias. Este comité también valida las decisiones frente a riesgos nuevos o emergentes.

# 20. Presupuesto

| Partida | Descripción | Monto (COP) |
| --- | --- | --- |
| Gestor/a de Riesgos | Salario mensual base:Valor neto para el trabajador(460.000 mensual y por 4 meses 1.840.000) Prestaciones legales (aprox. 36%):Salud, pensión, ARL, cesantías, prima, vacaciones(165.600 por mes y 662.400 en 4 meses) Total mensual estimado con carga prestacional: 625.600 | 2.500.000 |
| Contingencias | Fondo general para cubrir imprevistos (10% del presupuesto del proyecto). | 400.000 |
| Capacitación del equipo (R6) | Cursos online, talleres técnicos, certificaciones. | 600.000 |

# 21. Herramientas y Técnicas

Seguimiento: Para registro de riesgos

Comunicación: reuniones regulares para mirar

Documentación: Confluence (controles y lecciones aprendidas).

# 22. Elementos de Riesgo Por Gestionar

Lista de riesgos claves:

- Riesgo 1: Pérdida o ausencia de un integrante del equipo.

Estrategia: Documentación accesible, roles redundantes.

- Riesgo 2: Pérdida o daño de dispositivos o archivos

Estrategia: Uso de almacenamiento en la nube, herramientas colaborativas.

Responsable principal: Gestores de riesgo.

- Riesgo 3: Falta de comunicación o conflictos en el equipo.

Estrategia: Reglas claras, reuniones periódicas

Responsable principal: Comité de revisión.

- Riesgo 4: Problemas con los plazos y la gestión del tiempo.

Estrategia: Planificación con margen de error, revisiones constantes.

Responsable principal: Líder del proyecto.

- Riesgo 5: Fallas técnicas o problemas con software/hardware.

Estrategia: Copias de seguridad, uso de software confiable.

Responsable principal: Equipo técnico.

- Riesgo 6: Falta de capacitación del equipo.

Estrategia: Identificación de brechas, documentación de procedimientos

Responsable principal: Gestores de riesgos.

- Riesgo 7: Cambios en los requisitos del proyecto.

Estrategia: Procesos formales de cambio, reservas de tiempo.

Responsable principal: Líder del proyecto.

- Riesgo 8: Falta de disponibilidad de herramientas o recursos.

Estrategia: Verificación anticipada, recursos alternativos.

Responsable principal: Gestores de riesgo.

La gestión de estos elementos será continua y adaptativa. Se realizarán actualizaciones periódicas a esta lista según evolucione el proyecto y conforme se identifiquen nuevos riesgos o se resuelvan los existentes. El seguimiento será respaldado mediante herramientas colaborativas y documentación centralizada, garantizando una respuesta oportuna ante cualquier evento de riesgo.

Lista de Riesgos – Lista de Control

Riesgo 1

- Pérdida o ausencia de un integrante del equipo (Riesgo 1):

  - Riesgo: Uno o más miembros del grupo deja de participar debido a enfermedad, abandono o fallecimiento.

  - Ejemplo: Un integrante clave del proyecto se enferma gravemente y no puede continuar con sus tareas.

- Control riesgo 1

  - Prevención:

    - Distribuir las tareas equitativamente y documentar avances de forma accesible para todos.

  - Mitigación:

    - Asignar roles con cierto grado de redundancia para que otro integrante pueda asumir tareas críticas.

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P × I) | Nivel de Probabilidad | Nivel de impacto | Nuevo Nivel con Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida o ausencia de un integrante | 3 | 2 | 🟡 8 - Medio | 2 | 1 | 🟡 8 - Alto (Asignación redundante y documentación accesible) |

Riesgo 2

- Pérdida o daño de dispositivos o archivos (Riesgo 2):

  - Riesgo: Uno o más integrantes pierde su laptop o sufre daños en su dispositivo.

  - Ejemplo: Un fallo en el disco duro elimina información importante sin respaldo.

- Control riesgo 2

  - Prevención:

    - Dispositivos externos regularmente.

  - Mitigación:

    - Utilizar herramientas colaborativas (Google Drive, GitHub, etc.) para evitar dependencia de un solo dispositivo.

  - Evitación:

    - No depender de un único dispositivo para almacenar información crítica.

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P × I) | Nivel de Probabilidad | Nivel de impacto | Nuevo Nivel con Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida o daño de dispositivos o archivos | 2 | 4 | 🟡9 - Medio | 1 | 3 | 🟡9 - Medio (Uso de almacenamiento en la nube y herramientas colaborativas) |

Riesgo 3

- Falta de comunicación o conflictos en el equipo (Riesgo 3)

  - Riesgo: Desacuerdos entre integrantes afectan el desarrollo del proyecto.

  - Ejemplo: Diferencias en la forma de trabajo generan malentendidos y retrasos.

- Control riesgo 3

  - Prevención:

    - Establecer reglas claras de comunicación y responsabilidades desde el inicio.

  - Mitigación:

    - Realizar reuniones periódicas para resolver conflictos a tiempo.

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P × I) | Nivel de Probabilidad | Nivel de impacto | Nuevo Nivel con Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de comunicación o conflictos | 1 | 2 | 🟡 9 - Medio | 1 | 1 | 🟡 6 - Medio (Reglas claras y reuniones frecuentes) |

Riesgo 4

- Problemas con los plazos y la gestión del tiempo (Riesgo 4)

  - Riesgo: El equipo no logra cumplir con las fechas de entrega.

  - Ejemplo: Se subestima el tiempo necesario para ciertas tareas, lo que retrasa todo el proyecto.

- Control de riesgo 4:

  - Prevención:

    - Elaborar un plan con tiempos organizados, dejando espacio para imprevistos.

  - Mitigación:

    - Hacer revisiones frecuentes del trabajo y ajustar según sea necesario.

  - Evitación:

    - No dejar tareas críticas para el último momento.

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P × I) | Nivel de Probabilidad | Nivel de impacto | Nuevo Nivel con Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problemas con los plazos y gestión del tiempo | 3 | 4 | 🟡9 - Medio | 2 | 2 | 🟡9 - Medio (Planificación con margen de error y revisiones periódicas) |

Riesgo 5

- Fallas técnicas o problemas con software/hardware (Riesgo 5)

  - Riesgo: Problemas con software, servidores o herramientas utilizadas en el proyecto.

  - Ejemplo: Un software esencial deja de funcionar y no hay una alternativa inmediata.

- Control riesgo 5

  - Prevención:

    - Usar software confiable y actualizado.

  - Mitigación:

    - Tener copias de seguridad y alternativas en caso de fallo.

  - Evitación:

    - No depender de herramientas desconocidas o sin soporte.

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P × I) | Nivel de Probabilidad | Nivel de impacto | Nuevo Nivel con Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallas técnicas o problemas con software/hardware | 2 | 4 | 🟡 6 - Medio | 1 | 2 | 🟡 8 - Medio (Copias de seguridad y alternativas de software) |

Riesgo 6

- Falta de capacitación del equipo (Riesgo 6)

  - Riesgo: Los miembros del equipo no tienen las habilidades necesarias para cumplir con sus tareas.

  - Ejemplo: Un integrante no domina una herramienta clave para el desarrollo del proyecto.

- Control riesgo 6

  - Prevención:

    - Identificación de competencias necesarias para el inicio del proyecto.

  - Mitigación:

    - Documentar procedimientos clave para consulta rápida.

  - Evitación:

    - Explicarle al compañero lo que no entienda para que pueda implementarlo bien.

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P × I) | Nivel de Probabilidad | Nivel de impacto | Nuevo Nivel con Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de capacitación del equipo | 3 | 3 | 🟡 6 - Medio | 2 | 2 | 🟡 8 - Medio (Con capacitaciones regulares y documentación de procesos) |

Riesgo 7

- Cambios en los requisitos del proyecto (Riesgo 7)

  - Riesgo: Modificaciones inesperadas en los objetivos o requisitos del proyecto.

  - Ejemplo: El cliente solicita nuevas funcionalidades que no estaban contempladas inicialmente.

- Control riesgo 7

  - Prevención:

    - Establecer un proceso formal para gestionar solicitudes de cambio.

  - Mitigación:

    - Mantener una reserva de tiempo para adaptarse a los ajustes.

  - Evitación:

    - Establecer acuerdos contractuales que limiten cambios después de una etapa definida.

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P × I) | Nivel de Probabilidad | Nivel de impacto | Nuevo Nivel con Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambios en los requisitos del proyecto | 3 | 4 | 🟡 9 - Medio | 2 | 2 | 🟡 9 – Medio (Con una gestión adecuada de cambios y revisiones constantes) |

Riesgo 8

- Falta de disponibilidad de herramientas o recursos (Riesgo 8)

  - Riesgo: La ausencia o falta de herramientas, software o recursos físicos impide el avance del proyecto.

  - Ejemplo: Una licencia de software esencial expira o un equipo necesario para el trabajo de estar disponible.

- Control riesgo 8

  - Prevención:

    - Verificar y asegurar la disponibilidad de las herramientas necesarias antes de iniciar el proyecto.

  - Mitigación:

    - Tener herramientas o recursos alternativos disponibles en caso de fallas en algún proceso.

  - Evitación:

    - Anticipar los recursos necesarios con tiempo suficiente para la realización del proceso.

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P × I) | Nivel de Probabilidad | Nivel de impacto | Nuevo Nivel con Controles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faltas de disponibilidad de herramientas o recursos | 3 | 3 | 🟡 6 - Medio | 1 | 2 | 🟡 8 - Medio (Con planes de contingencia y monitoreo de recursos) |

Los colores representan el nivel de riesgo:

🟢 Bajo (1-4) | 🟡 Medio (5-9) | 🟠 Alto (10-14) | 🔴 Muy alto (15-19) | 🔴 Extremo (20-25)

- Planificación del Tiempo

Duración del Sprint:

Duración: 2 semanas (10 días hábiles)

Capacidad del Equipo

Nuestro equipo está compuesto por 3 desarrolladores y cada desarrollador puede trabajar 40 hr semana. La capacidad total es:

Capacidad total = 3 desarrolladores*40hr semanas*2semanas =240hr

Restando 5hr para reuniones:

Capacidad efectiva =240 hr-8 hr= 232 hr

Estimación de historias de usuarios:

Convertimos puntos de historia a horas:

1 punto = 8hr

Por lo tanto, la capacidad en puntos de historia es:

Puntos totales disponibles = 235hr/8hr=29 puntos

- Planificación de Sprints

Sprint 1 (2 semanas)

Historias seleccionadas:

| ID | Historia de Usuario | Estimación (Puntos) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Como cliente, quiero registrarme en el sistema con mis datos | 1 |
| 2 | Como cliente, quiero iniciar sesion con mi correo y contraseña | 1 |
| 3 | Como cliente, quiero ver el menú con categorías y productos | 2 |
| 4 | Como cliente, quiero personalizar mis comidas | 4 |
| 5 | Como cliente, quiero agregar productos fijos o personalizados al carrito | 2 |
| 6 | Como cliente, quiero ver los productos de mi carrito | 6 |
| 7 | Como cliente, quiero recibir notificaciones en mi perfil | 3 |
| 8 | Como cliente, quiero acceder a mi perfil y actualizar mi información | 2 |
| 9 | Como cliente, quiero ver el historial de mis pedidos pasados con sus estados | 2 |
| 10 | Como cliente, quiero dejar una reseña y calificación en los productos que compre | 2 |
| 11 | Como cliente, quiero compartir mis productos o combos personalizados para que otros clientes puedan comprarlos | 2 |
| 12 | Como cliente, quiero ganar puntos cuando otros compran mis personalizaciones y usarlos como descuento | 1 |
| 13 | Como cliente, quiero armar mis propios combos con productos fijos del menú | 1 |

Total de puntos para el Sprint 1: 1+1+2+4+2+6+3+2+2+2+2+1+1= 29 puntos.

# Cronograma

## Planificación del tiempo

Historia: Como cliente quiero registrarme.

Tareas:

- Diseñar campo de registro(4hr)

- Implementar lógica para no registrar usuario antiguo(4 hr)

Historia: Como cliente quiero iniciar sesión.

Tareas:

- Diseñar campo de inicio (4hr)

- Implementar búsqueda si el usuario existe(4hr)

Historia: Como cliente quiero ver el menú.

Tareas:

- Diseñar campo de menú(4 hr)

- Implementar lógica de búsqueda por categoría (8hr)

- Crear pruebas de funcionalidad(4hr)

Historia: Como cliente quiero agregar productos al carrito.

Tareas:

- Crear modulo carrito(4hr)

- Añadir productos al carrito(4hr)

- Generar la compra(8hr)

Historia: Como cliente quiero consultar y editar mi carrito.

Tareas:

- Consultar carrito (8hr)

- Agregar productos(4hr)

- Eliminar productos (4hr)

- Editar cantidad productos(8hr)

- Confirmar y comprar (8hr)

Historia: Como cliente quiero recibir notificaciones.

Tareas:

- Crear módulo estado en los pedidos(8hr)

- Confirmar el correo del usuario(8hr)

- Enviar notificación con estado de pedido(8hr)

Historia: Como cliente quiero entrar a mi perfil y actualizar información.

Tareas:

- Crear módulo editar perfil (8hr)

- Poder cambiar información (8hr)

Historia: Como cliente quiero ver mi historial

Tareas:

- Crear módulo historial (8hr)

- Poder filtrar por estado (8hr)

Historia: Como cliente quiero dejar reseña y calificación

Tareas:

- Crear módulo reseña (8hr)

- Elegir producto para dejar reseña(4hr)

- Crear diseño de estrellas para calificación (4hr)

Historia: Como cliente quiero compartir mis productos personalizados.

Tareas:

- Crear  modulo para personalizados.(8hr)

- Crear modulo compartir(8hr)

Historia: Como cliente quiero ganar puntos por mis personalizados.

Tareas:

- Crear acumulación de puntos( 8hr)

Historia: Como cliente quiero armar mis combos

Tarea:

- Crear módulo de productos fijos (4hr)

- Crear combos con productos fijos( 4hr)

Cronograma del Sprint 1

| Día | Tarea | Asignado a | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar campo de registro | Desarrollador 1 | 4 | No Iniciado |
| 1 | Implementar lógica para no registrar usuario antiguo | Desarrollador 2 | 4 | No Iniciado |
| 2 | Diseñar campo de inicio | Desarrollador 3 | 4 | No Iniciado |
| 2 | Implementar búsqueda si el usuario existe | Desarrollador 1 | 4 | No Iniciado |
| 3 | Diseñar campo de menú | Desarrollador 2 | 4 | No Iniciado |
| 3-4 | Implementar lógica de búsqueda por categoría | Desarrollador 3 | 8 | No Iniciado |
| 4 | Crear pruebas de funcionalidad | Desarrollador 1 | 4 | No Iniciado |
| 5 | Crear modulo carrito | Todo el equipo | 4 | No Iniciado |
| 5 | Añadir productos al carrito | Desarrollador 3 | 4 | No Iniciado |
| 6 | Generar la compra | Todo el equipo | 8 | No Iniciado |
| 7 | Consultar carrito | Desarrollador 1 | 8 | No iniciado |
| 8 | Agregar productos | Desarrollador 2 | 4 | No Iniciado |
| 8 | Eliminar productos | Desarrollador 3 | 4 | No Iniciado |
| 9 | Editar cantidad productos | Todo el equipo | 8 | No Iniciado |
| 10 | Confirmar y comprar | Todo el equipo | 8 | No Iniciado |
| 11 | Crear módulo estado en los pedidos | Desarrollador 3 | 8 | No Iniciado |
| 12 | Confirmar el correo del usuario | Desarrollador 1 | 8 | No Iniciado |
| 13 | Enviar notificación con estado de pedido | Desarrollador 2 | 8 | No Iniciado |
| 14 | Crear módulo editar perfil | Desarrollador 1 | 8 | No iniciado |
| 15 | Poder cambiar información | Desarrollador 3 | 8 | No Iniciado |
| 16 | Crear módulo historial | Desarrollador 2 | 8 | No Iniciado |
| 17 | Poder filtrar por estado | Todo el equipo | 8 | No Iniciado |
| 18 | Crear módulo reseña | Desarrollador 3 | 8 | No Iniciado |
| 19 | Elegir producto para dejar reseña | Desarrollado 2 | 4 | No Iniciado |
| 20 | Crear diseño de estrellas para calificación | Desarrollador 1 | 4 | No Iniciado |
| 21 | Crear modulo para personalizados | Todo el equipo | 8 | No Iniciado |
| 22 | Crear modulo compartir | Desarrollador 2 | 8 | No Iniciado |
| 23 | Crear acumulación de puntos | Desarrollador 1 | 8 | No iniciado |
| 24 | Crear módulo de productos fijos | Desarrollador 3 | 4 | No Iniciado |
| 25 | Crear combos con productos fijos | Todo el equipo | 4 | No Iniciado |

# Resultados Esperados de la Aplicación

La aplicación web desarrollada se proyecta como una solución integral para la gestión de menús, personalización de comidas rápidas y procesamiento de pedidos en línea. Se espera que su implementación proporcione mejoras significativas tanto en la experiencia del usuario como en la operatividad interna del restaurante. Entre los principales resultados esperados se encuentran:

### 1. Optimización del proceso de pedidos

El sistema debe permitir que los usuarios puedan visualizar el menú, personalizar productos y finalizar compras de manera rápida, intuitiva y sin errores manuales, reduciendo tiempos de atención y mejorando la fluidez de los pedidos.

### 2. Incremento en la satisfacción del cliente

Gracias a las funcionalidades de personalización, reseñas, historial de pedidos y notificaciones, los usuarios tendrán mayor control sobre su experiencia, lo cual incrementa la satisfacción, confianza y fidelización con la plataforma.

### 3. Centralización de la información

El restaurante podrá mantener almacenados en un único sistema los datos relacionados con pedidos, productos, usuarios, reseñas y puntos de fidelidad. Esto facilitará la toma de decisiones y permitirá un análisis más claro sobre las preferencias de los clientes.

### 4. Reducción de errores humanos

La automatización del flujo de compra disminuye errores frecuentes en los pedidos tomados manualmente, como confusiones de ingredientes, cantidades o direcciones.

### 5. Mayor alcance digital

El uso de una plataforma web accesible desde dispositivos móviles y de escritorio permite que el restaurante amplíe su presencia digital, atraiga nuevos clientes y compita en igualdad con plataformas de delivery más grandes.

### 6. Gestión eficiente del catálogo

La administración de productos, ingredientes y combos se vuelve más flexible, permitiendo actualizaciones rápidas sin necesidad de modificar la aplicación de forma manual.

### 7. Incentivo a la creatividad y fidelización

El sistema de puntos y la posibilidad de crear combinaciones personalizadas fomentan la participación continua del usuario, creando un ecosistema dinámico y atractivo.

### 8. Arquitectura escalable y mantenible

Gracias a la separación entre frontend y backend, al uso de Django REST Framework y React con Vite, se espera que el sistema pueda crecer en funcionalidades sin comprometer el rendimiento.

# Recomendaciones y Sugerencias a Futuro

Aunque la aplicación cumple con los requisitos establecidos en esta fase del proyecto, se identifican oportunidades de mejora que permitirían ampliar su alcance, eficiencia y sofisticación. A continuación, se presentan las recomendaciones para futuras versiones:

### 1. Implementar un sistema de pagos en línea real

Integrar pasarelas como PayPal, Stripe o MercadoPago permitiría completar transacciones reales y automatizar cobros.
 Esto requerirá adecuarse a normas de seguridad como PCI DSS.

### 2. Desarrollar un módulo administrativo avanzado

Una futura versión puede incluir un dashboard completo con:

- Métricas de ventas y productos más vendidos

- Reportes automatizados

- Gestión avanzada de usuarios

- Control granular de roles y permisos

- Análisis de reseñas y puntajes

Esto aportaría valor significativo a nivel operativo.

### 3. Integración de roles adicionales (empleados y cocineros)

Aunque esta fase simula el proceso, en un escenario real es posible incluir:

- Panel de cocina para visualizar pedidos pendientes

- Cambios de estado más detallados (en preparación, listo, enviado)

- Notificaciones automáticas en cada transición

### 4. Uso de WebSockets para notificaciones en tiempo real

La experiencia del usuario mejoraría si:

- Los pedidos actualizaran su estado sin recargar la página

- Las notificaciones se mostraran instantáneamente

Django Channels o Socket.IO serían ideales.

### 5. Aplicación móvil nativa o híbrida

Con la API ya desarrollada, sería viable construir aplicaciones para Android/iOS utilizando:

- React Native

- Flutter

Esto ampliaría muchísimo el alcance del restaurante.

### 6. Sistema de recomendaciones con IA

En futuras versiones se puede añadir un módulo que:

- Recomiende combos basados en compras anteriores

- Sugiera ingredientes populares

- Clasifique productos según tendencias

La IA podría apoyarse en modelos de clustering o sistemas de recomendación colaborativos.

### 7. Integración con sistemas externos

En el futuro sería útil conectar el sistema con:

- Software contable

- Facturación electrónica

- Plataformas de marketing

Esto permitiría automatizar procesos administrativos.

### 8. Mejoras de rendimiento y arquitectura

Para una versión escalada:

- Implementar caching (Redis)

- Migrar estáticos a un CDN

- Usar PostgreSQL en producción

- Contenerizar con Docker

- Migrar a un entorno con balanceo de carga

### 9. Ampliar el sistema de fidelización

Se podría incluir:

- Niveles de usuario (Bronce, Plata, Oro)

- Bonificaciones especiales

- Retos o misiones basadas en compras

### 10. Auditoría, bitácoras y trazabilidad

Registrar acciones dentro del sistema permitiría mejorar seguridad y control.

# 23. Diagrama de paquetes

# Conclusiones

- La arquitectura propuesta (React + Vite frontend, Django + DRF backend) ofrece una base sólida y productiva para el desarrollo del sistema.

- El modelo relacional diseñado es flexible y soporta productos fijos, personalizaciones, combos y el sistema de puntos.

- La decisión de marcar pedidos como ENVIADO inmediatamente tras el pago simulado simplifica el flujo para la fase prototipo; el sistema está preparado para agregar un rol “empleado” y un flujo realista de preparación/envío en versiones posteriores.

- Para producción se recomienda: PostgreSQL, almacenamiento de media (S3), HTTPS, contenedores (Docker) y pruebas automatizadas continuas (CI/CD).

- Se recomienda finalizar prototipos (Figma), afinar UX y completar pruebas de integración antes del despliegue público.

# Bibliografía

- Sommerville, I. (2016). Ingeniería del Software. Pearson.

- Pressman, R. (2015). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.

- Django Software Foundation. Django Documentation. https://docs.djangoproject.com/

- Django REST Framework. DRF Documentation. https://www.django-rest-framework.org/

- JWT: JWT.io (introducción y buenas prácticas).

- React: React Documentation. https://react.dev/

- Vite: Vite Documentation.